Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014 – 2020 годы»

за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения от 30.12.2013г. № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014 – 2020 годы»  (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 122, от 28.11.2014 №148; от 10.03.2015 №17, от 03.05.2017 № 59, от 15.08.2017 №132; от 12.10.2017 №162; от 18.01.2018 №5; от 21.11.2018 № 202; от 27.12.2018 №236).

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 4513,9 тыс.руб., освоено в 2018 году – 3297,1 тыс.руб. (освоение – 73,0%).

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  |
|  |  | план | факт |
| Цель программы: Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории городского поселения Игрим, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства |  |  |  |
| Задача 1. Организация эффективной системы благоустройства и озеленения поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения | 2340,8 | 1436,5 |
| Задача 3. Устройство освещения улиц городского поселения Игрим |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного освещения | 2173,1 | 1860,6 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены мене 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | от 60% до 80% | 2 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014 – 2020 годы» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 3<=R<6 | Умеренно эффективная муниципальная программа | Сохранение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина