Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим  на 2014-2020 годы»

за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения от 30.12.2013г. № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим  на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 123, от 28.11.2014 №149, от 10.03.2015 №18; от 10.05.2017 №65, от 23.04.2018 №66; от 27.12.2018 №238).

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 527,3 тыс.руб., освоено в 2018 году – 493,7 тыс.руб. (освоение – 93,6%).

| № | Мероприятия | Ед.изм | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Развитие функциональных возможностей официального сайта администрации городского поселения Игрим | тыс.руб | 10 | 6,3 |
| 2 | Поддержка, модернизация и развитие информационных систем в рамках реализации мероприятий по формированию электронного правительства на территории муниципального образования, доступ к телефонной сети общего назначения. Доступ к сети Интернет. |  | 434,7 | 420 |
| 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие локальной вычислительной сети администрации городского поселения Игрим, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации корпоративной вычислительной сети администрации городского поселения Игрим, поддержка работоспособности оргтехники и вычислительных устройств. |  | 82,6 | 67,4 |
| 2.2. | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения. |  |  |  |
| 3. Ознакомление населения городского поселения Игрим с деятельностью органов местного самоуправления, а также предоставляемых муниципальных услугах на территории городского поселения Игрим в официальном вестнике органов местного самоуправления г.п.Игрим |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация работы официального печатного органа органов местного самоуправления г.п.Игрим | Ед. | 1 | 1 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | Более 80% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим  на 2014-2020 годы»  за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 3<=R<6 | Умеренно эффективная муниципальная программа | Сохранение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина