Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах» за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения от 29.12.2015 № 140 «О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 10.05.2017 № 66; от 11.10.2017 №160; от 30.01.2018 №25).

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 400,0 тыс.руб., освоено в 2018 году – 400,0 тыс.руб. (освоение – 100%).

Исполнение мероприятий программы

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Количественный показатель | 2018 год, исполнение в тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Снос жилых домов. | Снесен 1 аварийный дом ул.Мира д.26 | 400 | 400 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | Более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина