Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы»

за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 28.10.2014 г. №124, от 28.11.2014 г. №146, от 19.02.2015 №7, от 21.04.2017 №53, от 11.08.2017 №128, от 11.10.2017 №159, от 24.01.2018 №12, от 09.07.2018 №142, от 21.11.2018 №199; от 27.12.2018 №235)

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 9872,7 тыс.руб., освоено в 2018 году  - 9551,8 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2018 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |
| 1.1. | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 24,2% в 2012 году до 20,5% к 2019 году; | % | 24,2 | 23,2 | 24 |
|  | Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов | Ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 3.1 | снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 8 | 10 |
| 3.2. | снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 23,3 | 22,5 | 22,5 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | от 60% до 80% | 2 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина