Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим № 79 от 30.12.2013 «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 г. №127, от 28.11.2014 г. №145, от 19.02.2015 №9, от 16.01.2017 № 5; от 12.10.2015 №163, от 26.01.2018 г. №16, от 23.04.2018 №68, от

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. 11090,0 тыс.руб., освоено в 2018 году  - 10010,9 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. | 59472 | 60500 |  |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, км.; | 21,9 | 19,3 | 19,3 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, км.; | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения поселения на внутрипоселковых маршрутах, 1 житель/год | 7,5 | 7,63 | 1,5 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по отношению к 2013 году, км. | 64,12 | 71,59 | 71,59 |

Итого целевые показатели выполнены:

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуты целевые показатели | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина