Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы» за 2018 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения от 28.12.2017 №217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации: от 04.07.2018 № 139).

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2018 г. – 10919,9тыс.руб., освоено в 2018 году – 10772,3 тыс.руб. (освоение –98,6%).

Исполнение мероприятий программы

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Возведение памятника «ЛЕБЕДИ» воинам интернационалистам и участникам локальных военных конфликтов в парке им. Сухарева И.Е. | 1258 | 1258 | - увеличение количества и площади благоустройства общественных территорий с 0 ед. (0 м2) в 2017 году до 1 ед. (0,8 тыс. м2) в 2018 году; - увеличение доли благоустройства общественных территорий с 0 % в 2017 году до 17 % в 2018 году; - увеличение охвата населения благоустроенными общественными территориями (численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения) с 0 тыс. чел. в 2017 году до 1,3 тыс. чел. в 2018 году |
|  |  | 139,8 | 139,8 |  |
| .2 | Благоустройство центральной площади в пгт. Игрим по ул. Губкина | 8569,7 | 8436,9 |  |
|  |  | 952,2 | 937,4 |  |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | Более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы» за 2018 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам 				В.А.Ляпустина