**Информация**

**о выполненных работах администрацией городского поселения Игрим**

**в сфере благоустройства территорий муниципального образования**

**в 2021 году**

В рамках утвержденной муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим» выполнены мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий с устройством тротуаров, проездов в щебеночном исполнении, освещением подходов к подъездам, установкой скамеек и урн для мусора по ул. Быстрицкого, д.10, ул. Быстрицкого, д.12, ул. Кооперативная, д.21, ул. Спортивная, д.12Б, ул. Спортивная, д.22, ул. Устремская, д.4.

2. Благоустройство детской игровой площадки «Самоделкин» по ул.Строителей, 18Б, с установкой новых МАФов.

3. В целях благоустройства территории городского поселения Игрим в 2021 году:

- высажено 40 саженцев рябины, 120 кустов сирени, произведена посадка более 12 000 тыс. однолетних и многолетних цветов в клумбы, расположенные на территории гп.Игрим;

- в период летнего сезона произведена очистка береговой линии от мусора протяженностью 5100 м в 3 этапа;

- произведен снос некапитальных строений (сараев, теплиц) по ул. Быстрицкого, ул. Промышленная, ул. Устремская;

- произведена очистка ливневой канализации по ул. Астраханцева, ул. Промышленная;

- произведен спил кустарников по ул. Кооперативная, ул. Промышленная, ул. Северная.

- произведен скос травы на территории ул. Астраханцева, ул. Кооперативная, ул. Культурная ул. Ленина, ул. Мира, ул. Северная, ул. Сухарева.

В рамках содержания дорог и тротуаров в летний период выполнены работы:

- по очистке дорог и тротуаров от грязи и пыли 1146900 кв. м.;

- по планировке проезжей части дорог в щебеночном и грунтовом основании без добавления нового материала 471000 кв. м.;

- по ремонту дорог в щебеночном исполнении (объем щебня - 1330 куб. м.) в пгт. Игрим по улицам:

- ул. Дружбы (протяженность 266 м.);

- ул. Голубева (протяжённость 350 м.);

- от ул. Промышленная до д/с Рябинушка (протяжённость 200 м.);

- от ул. Культурная от д/с Рябинушка (протяжённость 311 м.);

- по ремонту дороги в щебеночном исполнении в п. Ванзетур ул. Центральная (протяженность 1750 м., объем щебня – 13725 куб. м., объем песка – 2450 куб. м.);

- по устройству тротуаров подходов к д/с Рябинушка.

В зимний период в рамках содержания дорог и тротуаров собрано и вывезено 28,5 тыс. тонн снега.

В 2021 году администрацией городского поселения Игрим при выполнении работ по сносу некапитальных строений, ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий городского поселения Игрим вывезено 4864 куб. м. мусора.

В рамках энергосервисного контракта произведен ремонт светильников ЖКУ (наружное освещение) в пгт. Игрим (34 шт.), замена светильников в д.Анеева (20 шт.), в п.Ванзетур (70 шт).

Для п.Ванзетур приобретена новая детская площадка, установка запланирована на 2022 год.