**Информация**

**о выполненных работах в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим**

**в 2023 году**

В 2023 году в пгт.Игрим по ул.Быстрицкого, 9 введена в эксплуатацию блочно - модульная котельная тепловой мощностью 18 МВт, которая обслуживает более 119 жилых домов и 17 объектов социальной инфраструктуры.

 За 2023 год выполнены работы по замене сетей -тепло -водоснабжения протяжённостью 125 метров на общую сумму 6644,52 тыс. рублей, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость работ (тыс. руб. в том числе НДС) |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Пушкина до домов № 6, № 7 в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры. | 6644,52 тыс. руб. |
|   | ИТОГО: | 6644,52 тыс.руб. |

 Работы по текущему ремонту и обследованию оборудования котельных ВОС, КОС, КНС и др., гидравлические испытания, промывка трубопроводов, регламентные работы ИМУП «Тепловодоканал», МУП «Теплосети Игрим» выполнены своими силами.

 Паспорта готовности предприятий жилищно-коммунальной сферы в 2023 году подписаны в срок.

В 2023 году зарегистрированы в муниципальную собственность МО городское поселение Игрим 2 бесхозяйных объекта газоснабжения.