АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября  2014г.                                                                    № 123

пгт. Игрим

О внесении изменений в Постановление

администрации городского поселения

Игрим  от 30.12.2013г. № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим  на 2014-2018  годы»

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Игрим от 10.07.2013г. № 115 «Об утверждении Порядка  проведения оценки эффективности  реализации ведомственных целевых долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим», корректировки финансирования программных мероприятий муниципальной программы  «Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»:

1.Внести в постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1.1.Паспорт программы изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы», изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Обнародовать  настоящее постановление.

3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам Ляпустину В.А.

Глава поселения                                                           А.В.Затирка

## Приложение №1

к постановлению администрации

городского  поселения Игрим

от «_28_» октября 2014г. № 123

ПАСПОРТ

муниципальной программы«Информационное общество

на территории  городского поселения Игрим на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | «Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 213 от 21 октября 2013 года «О разработке муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и организации, оказывающие услуги в данной области |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского поселения Игрим, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного муниципалитета. 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг. 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения. 4. Ознакомление населения городского поселения Игрим с деятельностью органов местного самоуправления, а также предоставляемых муниципальных услугах на территории городского поселения Игрим в СМИ газете «Жизнь Югры». |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы | - внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия для поддержки исполнения муниципальных услуг в электронном виде; - развитие функциональных возможностей официального сайта администрации городского поселения Игрим; 3. автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 4. проведение работ по обслуживанию компьютерной техники и корпоративной сети органов местного самоуправления; 5. создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей и распределенных систем обработки информации; 6. создание, внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем в области делопроизводства и документооборота в целях поддержания на должном уровне достигнутых показателей; 7. оказание услуг по обучению в области использования компьютерной техники и информационных технологий; |
| Сроки реализации программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 2590,7тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 690,7тыс.рублей 2015 год - 400,0тыс.рублей, 2016 год - 400,0тыс.рублей, 2017 год - 550,0тыс.рублей, 2018 год - 550,0тыс.рублей. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Березовского района и внебюджетных источников в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | - увеличение доли архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму до 50 процентов; - увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению городского поселения Игрим с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 60 процентов от общего количества государственных и муниципальных услуг; - модернизация автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления городского поселения Игрим |

## Приложение №2

к постановлению администрации

городского  поселения Игрим

от «_28_» октября 2014г. № 123

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Информационное общество

на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования (тыс. рублей) | Всего | Объемы финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие функциональных возможностей официального сайта администрации городского поселения Игрим | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 10,0 | 10,0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2. | Поддержка, модернизация и развитие информационных систем в рамках реализации мероприятий по формированию электронного правительства на территории муниципального образования, доступ к телефонной сети общего назначения. Доступ к сети Интернет. | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 1430,7 | 430,7 | 200,0 |  |  | 200,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  | Всего по задаче 1. |  |  | 1440,7 | 440,7 | 200,0 |  |  | 200,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие локальной вычислительной сети администрации городского поселения Игрим, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации корпоративной вычислительной сети администрации городского поселения Игрим, поддержка работоспособности оргтехники и вычислительных устройств. | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 1150,0 | 250,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |
| 2.2. | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения. | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 1150,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |
| 3. Ознакомление населения городского поселения Игрим с деятельностью органов местного самоуправления, а также предоставляемых муниципальных услугах на территории городского поселения Игрим в СМИ газете «Жизнь Югры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Опубликование НПА городского поселения Игрим о деятельности органов местного самоуправления в СМИ газете «Жизнь Югры», подписка на периодические печатные издания | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 2590,7 | 690,7 | 400,0 |  |  | 400,0 | 550,0 | 550,0 |  |