АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября  2014 г.                  					                  № 127

пгт. Игрим

О внесении изменений в Постановление

администрации городского поселения Игрим  от 30.12.2013г. № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим  на 2014-2018  годы»

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения Игрим от 10.07.2013г. № 115 «Об утверждении Порядка  проведения оценки эффективности  реализации ведомственных целевых долгосрочных целевых программ городского поселения Игрим», корректировки финансирования программных мероприятий муниципальной программы  «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»:

1.Внести в постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим  на 2014-2018  годы»  следующие изменения:

1.1.Паспорт программы изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим  на 2014-2018  годы», изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Обнародовать  настоящее постановление.

3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам Ляпустину В.А.

Глава поселения                                                                  А.В.Затирка

## Приложение №1

к постановлению администрации

городского  поселения Игрим

от «_28_» октября 2014г. № 127

ПАСПОРТ

муниципальной программы « Развитие дорожно-транспортной системы на территории  городского поселения Игрим на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | «Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 209 от 21 октября 2013 года «О разработке муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и учреждения городского поселения Игрим, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, а также предоставляющие услуги по содержанию автомобильных дорог |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. - Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. - Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения. - Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы | - увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 3% - сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка на 10% |
| Сроки реализации программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 21779,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3129,5 тыс.рублей 2015 год - 2200,0тыс.рублей, 2016 год - 2200,0тыс.рублей, 2017 год - 7100,0тыс.рублей, 2018 год - 7150,0тыс.рублей. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Березовского района и внебюджетных источников в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | - Поддержание в надлежащем виде автомобильных дорог и внутридворовых проездов в пределах поселка, сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка. - Стабилизация объема перевезенных пассажиров автобусами общего пользования на муниципальных социально-значимых маршрутах |

## Приложение №2

к постановлению администрации

городского  поселения Игрим

от «_28_» октября  2014г. № 127

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»

| № | Мероприятия |  | Источники финансирования | Финансовые средства на реализацию (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |
| Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 14609,7 |  | 1409,7 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 5600,0 | 5650,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 14659,7 |  | 1409,7 |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 5600,0 | 5650,0 |  |
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 7119,8 |  | 1719,8 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2. | Содержание технических средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перечисление в бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочийпо дорожной деятельности в отношениипроектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта автомобильных дорог | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 10,1 |  | 10,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Бюджет городского поселения Игрим |  | 7119,8 |  | 1719,8 |  | 1200,0 |  | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| Всего по программе |  |  | Бюджет городского поселения Игрим |  | 21779,5 |  | 3129,5 |  | 2200,0 |  | 2200,0 | 7100,0 |  | 7150,0 |  |