АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2017г.                                           		 			№ 159

п.Игрим

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 28.10.2014 г. №124, от 28.11.2014 г. №146, от 19.02.2015 №7, от 21.04.2017 № 53, от 11.08.2017 № 128)

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и механизмов реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы», руководствуясь  постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 28.10.2014 г. №124, от 28.11.2014 г. №146, от 19.02.2015 №7, от 21.04.2017 № 53, от 11.08.2017 № 128) следующие изменения:

1.1. паспорт программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. таблицу «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление.

3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

Глава поселения 								А.В. Затирка

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от 11.10.2017 г. № 159

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим от 21 октября 2013 года № 208 «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы» |
| Дата и номер документа, утвердившего муниципальную программу | Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013 г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и организации, оказывающие населению жилищно-коммунальные услуги |
| Цели муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением; - реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; - повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы | 1) сокращение числа аварий, отказов и повреждений 0,1 ед/км до 0,08 ед/км к 2019 году; 2) увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой с 87,7% до 96,7 % к 2019 году; 3) увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива с 0,3% до 1 % к 2019 году; 4) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения с 72,0% до 81,1% к 2019 году; 5) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения с 72,8% до 75,3% к 2019 году; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"; подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"; Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 140540,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 18192,4 тыс.рублей 2015 год - 22917,2 тыс.рублей 2016 год - 68202,2 тыс. рублей 2017 год - 12978,8 тыс. рублей 2018 год - 9573,1 тыс.рублей 2019 год - 8677,0 тыс.рублей |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 24,2% в 2012 году до 20,5% к 2019 году; - снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 10% до 6% к 2019 году; - снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 23,3% в 2012 году до 20,3% к 2019 году. |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от 11.10.2017 г. № 159

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: 1. повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | окружной бюджет | 14775,1 | 3072,4 | 4354,9 | 7347,8 | 0 | 0 | 0 | - снижение доли уличных водопроводных нуждающихся в замене, с 24,2% в 2012 году до 20,5% к 2018 году; - снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 10% до 6% к 2018 году; - снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 23,3% в 2012 году до 20,3% к 2018 году; |
|  |  | бюджет поселения | 1309,9 | 693,3 | 229,8 | 386,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Компенсация процентов по кредитам на организацию досрочного завоза | окружной бюджет | 1114,3 | 599,3 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 12,8 | 6,1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 17212,1 | 4371,1 | 5106,4 | 7734,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, оплата взносов на кпитальный ремонт общего имущества мкд муниципального жилищного фонда | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива с 0,3% до 1 % к 2019 году |
|  |  | бюджет поселения | 1291,8 | 0 | 212,8 | 0 | 221,4 | 467 | 390,6 |  |
| 2.1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд | бюджет поселения | 785 | 0 | 0 | 185,8 | 199,2 | 200 | 200 |  |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет поселения | 9305,1 | 2123,7 | 1105,1 | 2852,6 | 3223,7 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 11381,9 | 2123,7 | 1317,9 | 3038,4 | 3644,3 | 667 | 590,6 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения с 72,0% до 81,1% к 2020 году; - увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения с 72,8% до 75,3% к 2020 году; |
|  |  | бюджет поселения | 46076,6 | 7040,4 | 16314,4 | 7114,7 | 2647,1 | 6480 | 6480 |  |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий на погашение задолженности поставщикам энергоресурсов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам | окружной бюджет | 48507,2 | 0 | 0 | 48507,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Оплата теплоснабжения пустующих квартир муниципального жилищного фонда | бюджет поселения | 11571 | 4222,6 |  | 1300,3 | 2015,6 | 2426,1 | 1606,4 |  |
| 3.1.4 | Межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | бюджет поселения | 4704,5 | 0 | 0 | 32,7 | 4671,8 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | Расходы на выполнение прочих прграммных мероприятий | бюджет поселения | 1087,4 | 434,6 | 178,5 | 474,3 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 111946,7 | 11697,6 | 16492,9 | 57429,2 | 9334,5 | 8906,1 | 8086,4 |  |
|  | ВСЕГО по программе |  | 140540,7 | 18192,4 | 22917,2 | 68202,2 | 12978,8 | 9573,1 | 8677 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджета округа |  | 63282,3 | 3072,4 | 4354,9 | 55855 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств бюджета поселения |  | 63472,9 | 9857,4 | 17862,1 | 10572,6 | 10963,2 | 7147 | 7070,6 |  |