Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 26.12.2018 г. № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2023 г. – 22 036,5 тыс.руб., освоено в 2023 году – 21 860,9 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |
| 1.1 | сокращение числа аварий, отказов и повреждений 1,5 ед/км до 0,08 ед/км к 2025 году (определяется как количество аварий за отчетный год на 1 км, предоставленные сведения ресурсоснабжающих организаций) | Ед./км | 1,5 | 0,3 | 0,5 |
| 1.2 | увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения с 82% до 88% к 2025 году (определяется как процент подключенных потребителей к централизованному водоснабжению, сведения ресурсоснабжающих организаций) | % | 82 | 86 | 98 |
| 1.3 | увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения с 72% до 75,3% к 2025 году (определяется как процент подключенных потребителей к централизованному водоотведению, сведения ресурсоснабжающих организаций) | % | 72 | 74 | 80 |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |
| 2.1. | увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива с 0,1% до 1 % к 2025 году (определяется от общего количества многоквартирных домов по итогам общедомовых собраний многоквартирных домов, по сведениям управляющих организаций) | Ед. | 0,1 | 0,5 | 0,1 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» за 2023 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим.

Заместитель главы по ФЭВ 				Ю.А.Сорочук