Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 26.12.2018 г. № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим»

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2023 г. – 738,7 тыс.руб., освоено в 2023 году – 738,7 тыс.руб..

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления, современным компьютерным и сервесным оборудованием | % | 22,2 | 78 | 78 |
| 1.2. | Доля обеспеченности органов местного самоуправления, современным (актуальным) лицензионным программным обеспечением | % | 10 | 75 | 73 |
| 1.3. | Доля информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 25 | 75 | 75 |
| 1.4 | Доля межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия% | % | 5 | 45 | 15 |

Итого целевые показатели выполнены

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной прграммой | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | Дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Информационное общество на территории городского поселения Игрим» за 2023 год составил:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 3 < = R < 6 | Умеренно эффективная муниципальная программа | Сохранение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим.

Заместитель главы 			           	Ю.А.Сорочук