**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.10.2013 г. № 48

пгт.Игрим

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим

В соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1418) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счёт средств бюджета городского поселения Игрим:

1. Утвердить [Порядок](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=51990;fld=134;dst=100011) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Игрим.
3. Настоящее постановление ступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустину.

Глава поселения А.В.Затирка

Приложение 1

к постановлению

администрации городского поселения Игрим

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение [статьи 79](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1418) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета городского поселения Игрим.

1.2. Действие Порядка распространяется на бюджетные инвестиции, направляемые в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

1.3. Целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является наиболее полное удовлетворение потребностей населения городского поселения Игрим в социально значимых объектах с учетом экономической целесообразности строительства объектов муниципальной собственности.

1.4. Перечень строек и объектов для нужд муниципального образования городского поселения Игрим - это перечень подлежащих строительству, реконструкции объектов инвестиций социально значимых для муниципального образования городского поселения Игрим, финансирование которых гарантируется в текущем финансовом году за счет средств бюджета городского поселения Игрим (далее - Перечень строек и объектов), а также за счет средств округа.

1.5. Настоящим Порядком не регулируется осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые не относятся к муниципальной собственности и не являются капитальными вложениями в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности городского поселения Игрим

2.1. Подготовка предложений о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства формируется структурными подразделениями администрации городского поселения Игрим, курирующими соответствующие отрасли по направлениям и являющимися главными распорядителями средств бюджета городского поселения Игрим.

2.2. Предложение о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов - это письменное обращение главного распорядителя на имя главы администрации городского поселения Игрим с информацией об объекте инвестиций:

- характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства;

- показатели, характеризующие имеющийся уровень обеспеченности населения услугами, предоставление которых планируется обеспечивать за счет осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства;

- наименование объекта инвестиций;

- характер строительства (новое, реконструкция);

- сведения об изменении назначения объекта в случае, если такое изменение планируется произвести в ходе реконструкции этого объекта;

- срок ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;

- необходимый (планируемый) объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского поселения Игрим на очередной финансовый год и плановый период;

2.3. Инициатор подготовки предложения о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов готовит предложение на имя главы администрации городского поселения Игрим, которое с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием инвестиционного проекта передается на рассмотрение Рабочей группе, созданной на основании [распоряжения](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=70606;fld=134) главы администрации городского поселения Игрим (далее по тексту - Рабочая группа) по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта.

2.4. Предложение о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов рассматривается Рабочей группой по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта на предмет необходимости, целесообразности инвестирования объекта в очередном финансовом году и плановом периоде для включения его в проект Перечня строек и объектов.

2.5. Объекты инвестиций, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации целевых программ, ведомственных целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры , муниципального образования Березовский район и городского поселения Игрим, подлежат включению в проект Перечня строек и объектов в пределах средств, предусмотренных указанными программами.

2.6. Проект Перечня строек и объектов на текущий финансовый год и плановый период формируется Управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района и утверждается постановлением администрации городского поселения Игрим согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку с учетом следующих условий:

- Наличие объекта инвестиций в целевых программах, ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Березовского района или городского поселения Игрим, одобрение объекта инвестиций Рабочей группой по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта и согласование включения объекта в Перечень строек и объектов главой администрации городского поселения Игрим.

- Обеспеченность объекта инвестиций проектно-сметной документацией (стадия - рабочая документация), утвержденной в установленном порядке.

- Наличие неисполненного денежного обязательства по объекту инвестиций (переходящие объекты из Перечня строек и объектов года, предшествующего планируемому, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы).

- Полная финансовая обеспеченность объектов, предполагаемых к вводу в эксплуатацию в планируемом году.

- Соответствие заявленных объемов финансирования условиям состоявшихся конкурсов на выполнение работ, расчетным показателям стоимости объекта инвестиций, графика производства работ.

- Обеспечение привлечения иных, помимо средств бюджета городского поселения Игрим, источников финансирования.

2.7. Проектно-изыскательские работы на объекты инвестиций включаются в проект Перечня строек и объектов самостоятельными объемами финансирования.

2.8. Проект Перечня строек и объектов формируется по двум направлениям:

- Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского поселения Игрим за счет средств регионального фонда софинансирования расходов.

- Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского поселения Игрим за счет средств бюджета городского поселения Игрим.

2.9. За счет средств регионального фонда софинансирования расходов в проекте Перечня строек и объектов бюджетные инвестиции предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.10. В проекте Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период, формируемого в разрезе главных распорядителей, указываются:

- код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов;

- наименование программы, наименование стройки и объекта;

- планируемые сроки строительства (проектирования) объектов;

- мощность объекта;

- сметная стоимость объекта в базовых ценах;

- объем необходимых (планируемых) бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского поселения Игрим на очередной финансовый год и плановый период.

2.11. Перечень строек и объектов, утвержденный постановлением администрации городского поселения Игрим, является основанием для включения расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в проект бюджета городского поселения Игрим на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок внесения изменений и уточнений

в Перечень строек и объектов

3.1. В течение текущего финансового года объемы бюджетных инвестиций, предусмотренные решением о бюджете городского поселения Игрим и сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Игрим, на реализацию Перечня строек и объектов могут изменяться.

3.2. Дополнительные объемы бюджетных инвестиций на реализацию Перечня строек и объектов направляются в первую очередь на объекты, вводимые в эксплуатацию в текущем финансовом году и необеспеченные достаточным финансированием.

3.3. В отношении объектов, по которым на 1 ноября текущего года не определены в установленном порядке подрядчики (исполнители, поставщики) и не начата процедура размещения муниципального заказа, а также в отношении объектов с неосвоенным объемом бюджетных инвестиций на 1 октября текущего года, главный распорядитель средств бюджета городского поселения Игрим представляет на рассмотрение главы администрации городского поселения Игрим предложение об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных решением о бюджете городского поселения Игрим на реализацию Перечня строек и объектов и исключении данных объектов из указанного Перечня, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами муниципального образования городского поселения Игрим.

3.4. Внесение изменений в Перечень строек и объектов в части увеличения объемов финансирования объектов инвестиций в связи с инфляцией не допускается.

3.5. Внесение изменений в Перечень строек и объектов, предусмотренных [абзацем первым](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=46635;fld=134;dst=100051) настоящего пункта, производится не более одного раза в квартал.

4. Порядок отражения бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим

4.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим отражаются в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующему виду расхода.

4.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Игрим раздельно по каждому инвестиционному объекту и соответствующему виду расходов в соответствии с утвержденным Перечнем строек и объектов.

5. Порядок реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского поселения Игрим

5.1. Финансирование объектов инвестиций осуществляется в соответствии с утвержденным Перечнем строек и объектов, доведенными объемами бюджетных ассигнований, лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год с лицевого счета администрации городского поселения Игрим.

5.2. Утвержденный Перечень строек и объектов в отношении объектов инвестиций, предусмотренных к финансированию впервые, является основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в отношении объектов инвестиций осуществляется с учетом требований к обеспечению исполнения муниципального контракта, соблюдению размеров авансирования, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации городского поселения Игрим.

5.4. Финансирование объектов инвестиций осуществляется на основании следующих документов:

- Муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг.

- По объектам долевого строительства, финансирование которых осуществляется впервые, - соглашения о совместном финансировании строительства данного объекта, контракта, заключенного с исполнителем работ в соответствии с действующим законодательством.

- Утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации при выполнении подрядных работ, утвержденного задания на проектирование при выполнении проектных и изыскательских работ.

- Справки о стоимости выполненных работ, услуг и произведенных затратах, акта приемки выполненных работ, услуг и другой первичной документации по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики.

5.5. Главный распорядитель бюджетных средств городского поселения Игрим, реализующие бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства:

- ведет бухгалтерский и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке отчетность и несут ответственность за ее достоверность;

- осуществляют проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных исполнителями (подрядными организациями), к оплате за выполненные ими работы (услуги);

- предъявляют исполнителям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств;

- несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета городского поселения Игрим.

Приложение 1 к [Порядк](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=51990;fld=134;dst=100011)у принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

муниципальной собственности городского поселения Игрим

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ НА ТЕКУЩИЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование  строек и объектов | Сроки строительства | Мощность объекта | Сметная стоимость | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ВСЕГО  20\_\_\_ | 20\_\_\_ | | |
| Окружной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения Бпоселения |
| **1. Государственные программы (с указанием наименования программы, подпрограммы**) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Муниципальные программы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Ведомственные целевые программы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2к [порядк](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=51990;fld=134;dst=100011)у принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

от 15.11.2011 №1630

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы  Наименование строек и объектов | | Сроки строи-тельства | | Мощность объекта | | Сметная стоимость | | КВСР | | КФСР | | КЦСР | | КВР | | КОСГУ | | ВСЕГО  20\_\_\_\_ | | 20\_\_\_\_ | | | |  | | Всего 20\_\_\_ | | 20\_\_\_\_ | | | | | |
| Окружной бюджет | | Бюджет района | | Бюджет поселения | | Окружной бюджет | | Бюджет района | | Бюджет поселения | |
| **1. 1. Государственные программы (с указанием наименования программы, подпрограммы**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |
| **2. Муниципальные программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
| **3. Ведомственные целевые программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |