АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«29» декабря  2015г.                                                                              № 140

пгт.Игрим

О муниципальной программе городского поселения Игрим «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим       в 2016-2020 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим»:

- Утвердить   муниципальную  программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим       в 2016-2020 годах» (далее Программа) согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

- Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава  поселения                                                            	  А.В.Затирка

Приложение №1

к постановлению

администрации городского поселения Игрим

от «29»декабря 2015 № 140

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016 -2020 годах». |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим от «18» декабря 2015 года № 273 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Администрация городского поселения Игрим (отдел по учету, распределению жилья и социальным вопросам) |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим. |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий и механизмов для сокращения количества непригодного и аварийного жилищного фонда. 2. Создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения городского поселения Игрим. |
| Задачи муниципальной программы | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилищном фонде , являющихся нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда – снос жилых домов. |
| Показатели непосредственных результатов | Ликвидация расселенных жилых домов, Сокращение площади ветхого и аварийного жилищного фонда на 5% ежегодно. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилищном фонде по социальному найму – 25 семей. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2016 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах составит 3660 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 460 тыс. руб.; 2017 год – 500 тыс. руб.; 2018 год – 900 тыс. руб.; 2019 год – 900 тыс. руб.; 2020 год – 900 тыс. руб.; из них объем финансирования из бюджета Березовского района в 2016-2020 годах составит 2928 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 368 тыс. руб.; 2017 год – 400 тыс. руб.; 2018 год – 720 тыс. руб.; 2019 год – 720 тыс. руб.; 2020 год – 720 тыс. руб.; Объем финансирования из бюджета городского поселения Игрим муниципальной программы в 2016-2020 годах составит 732 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 92 тыс. руб.; 2017 год – 100 тыс. руб.; 2018 год – 180 тыс. руб.; 2019 год – 180 тыс. руб.; 2020 год – 180 тыс. руб.; |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | Количество снесенного аварийного и непригодного жилищного фонда, жилых домов – 9 единиц. Количество предоставленных жилых помещений по социальному найму – 30 единиц. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищной сферы

- городского поселения Игрим

На 01.01.2015 года многоквартирный жилищный фонд городского поселения Игрим (далее – жилищный фонд) составляет  177 тыс. кв. метров, доля непригодного и аварийного   жилищного фонда составляет 25,4% или 45 тыс. кв. метров.

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 12 лет. На 1 января 2015 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма состояло 197 семей (513 граждан), из них 69 семей (185 граждан) поставлены на учет до 1 марта 2005 года.

Признаны аварийными 7 жилых домов и непригодными для проживания (ветхими) – 89 жилых домов, всего проживает в аварийном и непригодном жилом фонде – 2344 чел.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей со средними и высокими доходами.

Анализ современного состояния жилищной сферы показывает, что:

реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья;

рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от административных органов, низким уровнем развития конкуренции.

После расселения жилых домов остро встает проблема финансирования сноса данных домов, находящихся в казне муниципального образования.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели муниципальной программы:

- Создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения городского поселения Игрим;

- Создание условий и механизмов для сокращения количества непригодного и аварийного жилищного фонда.

Задачи муниципальной программы:

Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  и  жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Обеспечение жилыми помещениями граждан, являющихся нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда – снос жилых домов.

Срок реализации муниципальной программы – 2016-2020 годы.

- Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы предусматривают ликвидацию аварийного и  непригодного жилищного фонда - снос жилых домов, а также переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные дома) и  жилых помещений, признанных непригодными для проживания.   Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилищном фонде и  являющихся  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, за счет жилых помещений , переданных из муниципальной собственности Березовского района в собственность городскому поселению Игрим.

- Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы включает:

- - разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения Игрим, необходимых для ее выполнения;

- - обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- - заключение соглашений (договоров) с органами   власти  Березовского района, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации муниципальной программы на территории городского поселения Игрим;

- - заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых администрацией района с поставщиками, исполнителями, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг»;

- - ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

- - информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- - предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в состав итогов социально-экономического прогноза  городского поселения Игрим.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского поселения Игрим. Полномочия ответственного исполнителя осуществляет заместитель главы по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы;

- предоставляет по запросу администрации Березовского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации Березовского района.

Соисполнители муниципальной программы:

- принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы;

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

- представляют ответственному исполнителю отчет необходимую информацию для подготовки ответов на запросы администрации Березовского района;

- несут ответственность за эффективное и целевое использование средств;

-  представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета в установленные ответственным исполнителем сроки;

- представляют ответственному исполнителю информацию об исполнении обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В перечень мероприятий, реализуемых администрацией городского поселения Игрим,  входят направления, по которым необходимо взаимодействие с администрацией Березовского района, так как реализация их предусмотрена на условиях софинансирования из средств районного бюджета, а также уточнением затрат по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период. Привлечение средств районного  бюджета для софинансирования программных мероприятий потребует ассигнований из средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования за счет средств бюджета Березовского  и средств бюджета муниципального образования городское поселение Игрим  устанавливается в следующем соотношении:

2016-2020 годы	– 80 % и 20%;

В рамках  программы предусматривается:

Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, обеспечение жильем граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда  на условиях социального найма, путем предоставления жилых помещений, переданных в муниципальную собственность городскому поселению Игрим.    Ликвидация аварийного и непригодного  жилищного фонда – снос жилых домов.

- Переселение граждан осуществляется в соответствии с Приложением 2 «Порядок переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда на условиях социального найма» к муниципальной программе.

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим

в 2016-2020 годах»

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы, на 1.01.2016 | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |
| - 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество снесенного аварийного и непригодного жилищного фонда, ед. | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 |
| 2 | Количество предоставленных жилых помещений по социальному найму,ед. | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |  | 30 |  |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим

в 2016-2020 годах»

Перечень программных мероприятий

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финанси- рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  |  |
| - Цель . Создание условий и механизмов для сокращения количества непригодного и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача . Ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снос жилых домов. | Администрация городского поселения Игрим | всего | 3660 | 460,0 | 500 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | Сокращение количества ветхих и аварийных жилых домов |  |
|  |  |  | местный бюджет | 732 | 92,0 | 100 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Березовского района | 2928 | 368,0 | 400 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилищном фонде по договорам социального найма. | Администрация городского поселения Игрим | Без финансирования , за счет переданного жилищного фонда из муниципальной собственности района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном и непригодном жилищном фонде. |  |
| Всего по Программе |  |  | всего | 3660 | 460 | 500 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |
|  |  |  | бюджет Березовского района | 2928 | 368,0 | 400 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 732 | 92,0 | 100 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей городского поселения Игрим

в 2016-2020 годах»

- «Порядок переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда на условиях социального найма»

- 1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления жилых помещений и способы организации работы с участниками мероприятия.

- 2. Настоящий Порядок реализации (далее - Порядок) предусматривает:

- 2.1. Ликвидацию аварийного и непригодного жилищного фонда.

- 2.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан проживающих в аварийных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания:

- - на условиях социального найма;

- 2.3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

- 3. Ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда:

- 3.1. В рамках реализации мероприятия, аварийными домами и жилыми помещениями, непригодными для проживания, признаются:

- - в которых расположены жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также жилые помещения, находящиеся в собственности граждан (в многоквартирных жилых домах), признанные в установленном законом порядке аварийными и подлежащие сносу и непригодными для проживания.

- - в которых расположены жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также жилые помещения, находящиеся в собственности граждан (в многоквартирных жилых домах), признанные в установленном законом порядке непригодными для проживания, по причине вредного воздействия факторов среды обитания, которое вызвано применением в ходе строительства указанных домов материалов, основных строительных конструкций, не соответствующих действующим санитарным стандартам ("фенольные").

- 3.2. Настоящий порядок не распространяется на жилые дома, не являющиеся муниципальной собственностью, находящиеся в частной собственности, а также жилые дома, находящиеся в собственности юридических лиц.

- 3.3. Из числа домов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, формируются реестры сноса жилых домов на территории городского поселения Игрим:

- 3.3.1. Признанных аварийными,

- 3.3.2. Признанных непригодными для проживания.

- 3.4. В первую очередь предусматривается снос аварийных домов, реестры которых формируются исходя из даты признания таковыми.

- 3.4.2. Затем подлежат сносу жилые дома, внесенные в реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, находящиеся на участке застройки, согласно проекту застройки данного района, утвержденного в соответствии с действующим законодательством, и препятствующих дальнейшему строительству жилых домов и инженерных сетей.

- 3.4.3. Далее очередность сноса жилых помещений, непригодных для проживания формируется исходя из наибольшего процента износа.

- 3.5. Реестр  формируется администрацией  городского   поселения и предоставляется в администрацию Березовского района. Сводные реестры утверждаются главой администрации Березовского района раз в 2 года.

- Внесение изменений в реестры допускается в случаях:

- - сноса многоквартирного жилого дома,

- - вступившего в силу решения суда об отнесении жилого дома к расселению и сносу в первоочередном порядке,

- - ликвидации жилого дома вследствие пожара, чрезвычайных ситуаций.

- Под чрезвычайной ситуацией понимается ситуация, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли за собой значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- 3.6. Расселение и снос аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, производится в соответствии с утвержденными реестрами.

- Снос расселенных жилых домов осуществляет администрация городского поселения Игрим.

- 4. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания, на условиях социального найма.

- 4.1. Участниками мероприятия являются граждане Российской Федерации, проживающие в аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания муниципального жилищного фонда на условиях социального найма. Жилые помещения участникам мероприятия, проживающим по договору социального найма, предоставляются администрацией  городского  поселения Игрим.

- 4.2. Участнику мероприятия, проживающему в аварийном доме или жилом помещении, непригодном для проживания муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма, предоставляется другое жилое помещение, равнозначное по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

- Если в силу конструктивных особенностей ранее занимаемого жилого помещения, предоставить жилое помещение, равнозначное по общей площади жилому помещению, непригодному для проживания, не представляется возможным с соблюдением прав указанных граждан, то взамен предоставляется жилое помещение большей площадью, но количеством комнат не более, чем в ранее занимаемом жилом помещении.

- По соглашению сторон участнику мероприятия может быть предоставлено жилое помещение меньшей площади ранее занимаемого помещения.

- 4.4. Переселение участников мероприятия осуществляется в соответствии со ст.ст. 14, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а потому иные обстоятельства (указанные в части 5 статьи 57, части 1 статьи 58 ЖК РФ) при переселении граждан не учитываются.

- Участники мероприятия, переселенные в рамках реализации программы, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях договора социального найма, если отсутствуют основания для снятия их с учета нуждающихся в получении жилого помещения в соответствии со ст. 56 ЖК РФ.

- 4.5. При предоставлении участникам мероприятия других жилых помещений не подлежат удовлетворению следующие требования:

- - о предоставлении жилого помещения в определенной квартире, на определенном этаже, в определенном доме;

- - о предоставлении жилого помещения большего по размерам, чем предусмотрено жилищным законодательством;

- - о предоставлении раздельного жилья (двух и более жилых помещений) членам семьи с целью их расселения.

- 5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания, находящиеся в собственности граждан.

- 5.1. Участникам мероприятия, являющимся собственниками жилых помещений, в аварийных домах и жилых помещениях, признанных непригодными для проживания  жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городском поселении Игрим,  исходя из даты постановки на учет, в соответствии с требованиями ст.51 ЖК РФ.

- Остальные собственники расселяются в рамках районной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района       в 2014-2020 годах».

- 5.2. Участники мероприятия, являющиеся собственниками жилых помещений, в течение двух недель с момента получения уведомления, направленного администрацией городского  поселения Игрим обязаны предоставить в отдел по учету, распределению жилья и социальным вопросам  администрации поселения ,  следующие документы:

- - заявление собственника (ов) на имя главы   городского поселения Игрим о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;

- - согласие на переселение, подписанное собственником (ами) жилого помещения, заверенное специалистами отдела по учету, распределению жилья и социальным вопросам ;

- -   копии документов, удостоверяющих личность собственника (ов);

- - копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на занимаемое жилое помещение;

- - копии технического паспорта (при наличии), кадастрового паспорта на занимаемое жилое помещение;

- - справку о зарегистрированных по месту жительства лиц, выданную не позднее 10 дней на момент предоставления документов;

- - документы, подтверждающие отсутствие задолженности за оказанные коммунальные и иные виды услуг;

- - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налога на имущество.

5.4. Полный пакет документов рассматривается на жилищной комиссии администрации городского поселения Игрим в соответствии с административным регламентом муниципальной  услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда».