АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 25 » марта 2016 г.                                                                                                          № 22

пгт. Игрим

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства

муниципального образования

городское поселение Игрим к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Игрим к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь положением Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду":

- Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Игрим к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению № 1;

- состав рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Игрим к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению № 2.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоканал» в соответствии с утвержденными планами мероприятий приступить к выполнению работ по ремонту жилищного фонда и объектов коммунального значения к предстоящей зимней эксплуатации:

- назначить ответственных лиц за подготовку объектов к предстоящей зимней эксплуатации;

- в срок до 01.10.2016 г. завершить оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и предоставить их в администрацию городского поселения Игрим;

- создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;

- обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2016, 2017 году топлива (газ, уголь) для обеспечения работы отопительных котельных;

- своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов за счет средств предприятия;

- в период с июня по ноябрь 2016 года предоставлять в администрацию городского поселения Игрим ежемесячно отчет Федерального статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

- предоставлять в администрацию городского поселения Игрим ежедекадно информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

3. Заместителю главы администрации городского поселения Игрим – Храмикову С.А.:

- в срок до 25.10.2016 г. предоставить копии паспортов готовности в управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Берёзовского района;

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

- осуществлять контроль за своевременным финансированием работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов за счет средств местного бюджета;

- осуществлять контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов;

- в период с июня по ноябрь контролировать предоставление в управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Берёзовского района:

ежемесячно отчет Федерального статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

4. Управляющим организациям различных форм собственности, товариществам собственников жилья:

- организовать работу по ремонту жилищного фонда к предстоящей зимней эксплуатации;

- в срок до 25.10.2016 г. завершить оформление паспортов готовности на каждый многоквартирный жилой дом и предоставить их в администрацию городского поселения Игрим;

- назначить ответственных лиц за подготовку объектов к предстоящей зимней эксплуатации;

- создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий в многоквартирных жилых домах в осенне-зимний период.

5. Обнародовать настоящее постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы администрации городского поселения Игрим – Храмикова С.А.

Глава администрации                                                                          А.В. Затирка

Приложение № 2 к Постановлению

№ 22 от «25» марта 2016 г.

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности организаций и предприятий

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования городское поселение Игрим

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| - Заместитель главы администрации | С.А. Храмиков |
| Члены комиссии: |  |
| - Генеральный директор ИМУП ТВК | А.В. Безенков |
| - Начальник Игримского участка РЭС-2 АО «ЮРЭСК» Берёзовский ф-л | С.Д. Кирпач |
| - Начальник Игримского газового участка «Берёзовогаз» | Н.А. Андронюк |
| - Заместитель руководителя Службы Жилстройнадзора ХМАО-Югры – Начальник Берёзовского отдела инспектирования | Л.В. Бобылева |