АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » марта 2016 г.                                                         №  27

пгт.Игрим

Об утверждении плана мероприятий по организации безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период 2016 года на территории городского поселения Игрим

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.03.2012 № 136-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба,

- Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений в период весенне-летнего половодья 
2016 года на территории городского поселения Игрим, согласно 
приложению.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского

поселения Игрим							А.В. Затирка

Приложение

к постановлению администрации городского поселения Игрим

№ 27  от « 31 » марта 2016 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска льда и уменьшению негативных явлений,

в период весенне-летнего половодья 2016 года на территории городского поселения Игрим

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | до 11.04.2016 | Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, начальник Ванзетурского территориального отдела, староста д. Анеева |  |
| 2 | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 18.04.2016 | Комиссия по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 3 | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть эвакуацию населения из зон возможного затопления. Проверить и привести в готовность пункты временного размещения (ПВР), определить маршруты эвакуации, организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 30.04.2016 | Комиссия по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, руководители пунктов временного размещения (ПВР) |  |
| 4 | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава | до 30.04.2016 | Ведущий специалист по ГО и ЧС |  |
| 5 | Обеспечить подготовку водосливных и водосточных канав, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные трубы | до 24.04.2016 | Ведущий специалист по ГО и ЧС, ИМУП «Тепловодоканал», руководители предприятий и организаций |  |
| 6 | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселений о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка | до 30.04.2016 | Ведущий специалист по ГО и ЧС, начальник Ванзетурского территориального отдела, староста д. Анеева |  |
| 7 | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о поводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | в период паводка | Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, начальник Ванзетурского территориального отдела, староста д. Анеева |  |
| 8 | Обеспечить охрану общественного порядка и установить круглосуточное дежурство в жилых зонах населенных пунктов, расположенных в местах вероятного затопления | в период паводка | ПОП № 1 ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) |  |
| 9 | Организовать информирование населения об угрозе возникновения затопления (обрушения береговой зоны) и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства массовой информации | в период паводка | Ведущий специалист по ГО и ЧС |  |
| 10 | Привести в готовность силы и средства организаций и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | по мере поступления сигнала | Комиссия по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 11 | В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных должностных лиц | в период паводка | Комиссия по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 12 | Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период | в период ледохода | Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС |  |
| 13 | Представить материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского поселения Игрим, Березовского района | по мере поступления материалов | Комиссия по ЧС и ОПБ городского поселения Игрим, ведущий специалист по ГО и ЧС |  |