АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «26» декабря 2018 г.								№ 223

пгт. Игрим

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим», в целях создания условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, а также повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов городского поселения Игрим:

- Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» согласно приложению.

- Признать утратившим силу Постановления администрации городского поселения Игрим:

от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы»;

от 28.10.2014 г. № 124 «О внесении изменений в Постановление

администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 28.11.2014 г. № 146 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 19.02.2015 г. № 7 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 21.04.2017 г. № 53 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 11.08.2017 г. № 128 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 11.10.2017 г. № 159 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 24.01.2018 г. № 12 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 29.04.2018 г. № 69 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»;

от 09.07.2018 г. № 142 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы».

- Обнародовать настоящее Постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте муниципального образования городское поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admigrim.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы поселения							С. А. Храмиков

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Игрим

от «26 » декабря 2018 г. № 223

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

| Наименование муниципальной программы | Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав городского поселения Игрим; - "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ; - "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; - Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011г. № 416-ФЗ. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и организации, оказывающие населению жилищно-коммунальные услуги |
| Цели муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением; - реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; - повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; |
| Целевые показатели (показатели социально-экономической эффективности) | 1) сокращение числа аварий, отказов и повреждений 1,5 ед/км до 0,08 ед/км к 2025 году; 2) увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива с 0,1% до 1 % к 2025 году; 3) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения с 82,0% до 88 % к 2025 году; 4) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения с 72 % до 75,3 % к 2025 году. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"; подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"; Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 77078,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15920,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 9729,8 тыс. руб. бюджет поселения – 6191,0 тыс. руб.; 2020 год - 30956,4 тыс. рублей в том числе: бюджет округа –19 310,8 тыс. руб. бюджет поселения – 11645,6 тыс. руб.; 2021 год - 30200,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа –18 630,8 тыс. руб. бюджет поселения – 11570,1 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 0,0 тыс. руб. бюджет поселения – 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 0,0 тыс. руб. бюджет поселения – 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 0,0 тыс. руб. бюджет поселения – 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 0,0 тыс. руб. бюджет поселения – 0,0 тыс. руб. |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения городского поселения Игрим.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Осуществленные в 2005 - 2012 годах мероприятия в жилищно-коммунальной сфере обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем составляет более 60 %, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,5 на 1 км сетей.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. В среднем неучтенные потери воды (коммерческие и физические) составляют около 15,1% от объема воды.

Удельное водопотребление в среднем по городскому поселению Игрим составляет примерно 200 л/сут на человека, а в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре составляет около 198,4 л/сут. на человека. Эти показатели ниже, чем в среднем по Российской Федерации (367 - 369 л/сут. на одного городского жителя).

Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для поселения.

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения являются подземные воды.

Качество сырой воды подземных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию железа, марганца, цветности; в отдельных скважинах - по мутности, фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

Проектная мощность водопроводных очистных сооружений в поселении - 3900 тыс. куб. м. Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится результатом высокой аварийности.

На 1 января 2018 года в городском поселении Игрим источниками теплоснабжения являются 6 котельных установок. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 74,113 км.

В поселении ежегодно производятся работы по замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения. В 2017 году на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду затрачено более 3547,7 тыс. рублей

Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей необходима ежегодная их замена в размере не менее 5% от их общей протяженности.

Одним из последствий недофинансирования капитального ремонта инженерных сетей будет рост аварий и инцидентов на них, а также рост количества убыточных организаций коммунального хозяйства.

Жилищный фонд городского поселения Игрим по данным Росстата по состоянию на 1 января 2018 года составил 172,7 тыс. кв. м общей площади из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 45,9 тыс. кв. м. Уровень физического износа жилищного фонда составляет примерно 65 %.

Содержанием и обслуживанием многоквартирных домов в городском поселении Игрим занимается Игримский МУП «Тепловодоканал».

В пгт Игрим создано товарищество собственников жилья «Титаник» общая площадь на обслуживании 6555,1 кв.м.

С введением в действие Жилищного кодекса РФ обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Решить проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти, что позволит привести в нормативное состояние инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с этим органы государственной власти и местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух основных задач.

Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки собственников жилья, в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий, а также существенно сократить ежегодный прирост ветхого и аварийного жилищного фонда и затрат на переселение граждан из него.

Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

## Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Целями муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением;

- реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- сокращение числа аварий, отказов и повреждений 1,5 ед/км до 0,08 ед/км к 2025 году (определяется как количество аварий за отчетный год на 1 км, предоставленные сведения ресурсосонабжающих организаций);

- увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения с 82% до 88% к 2025 году (определяется как процент подключенных потребителей к централизованному водоснабжению, сведения ресурсосонабжающих организаций);

- увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения с 72% до 75,3% к 2025 году (определяется как процент подключенных потребителей к централизованному водоотведению, сведения ресурсосонабжающих организаций);

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива с 0,1% до 1 % к 2025 году (определяется от общего количества многоквартирных домов по итогам общедомовых собраний многоквартирных домов, по сведениям управляющих организаций);

- сокращение числа аварий, отказов и повреждений 1,5 ед/км до 0,08 ед/км к 2025 году (определяется как количество аварий за отчетный год на 1 км по данным статистических отчетов 1-ЖКХ, сведений ресурсосонабжающих организаций).

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

## Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 1.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В соответствии с подпрограммой 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующего мероприятия:

Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городском поселении Игрим.

В соответствии с подпрограммой 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества мкд муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 2.2 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд.

Мероприятие 2.3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

В соответствии с подпрограммой 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального комплекса) за поставляемые ресурсы:

Мероприятие 3.1 Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам.

Мероприятие 3.2 Предоставление субсидий на погашение задолженности поставщикам энергоресурсов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам.

Мероприятие 3.3 Оплата теплоснабжения пустующих квартир муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 3.4 Межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Мероприятие 3.5 Расходы на выполнение прочих программных мероприятий.

## Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения Игрим, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанных с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

4.2. В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.

При реализации муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что, соответственно, сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К рискам реализации государственной программы, которые могут привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств следует отнести следующие:

риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей,

риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий государственной программы,

риск, связанный с большим числом участников реализации программы.

Управление данными рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации;

в) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов автономного округа и района. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

4.3. Ответственный исполнитель программы – администрация городского поселения Игрим - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

4.4. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставлении фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от « 26 » декабря 2018 г. № 223

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия программы |  | Испол-нитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы: 1. повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по проведению капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |  | Админист-рация городского поселения Игрим | окружной бюджет | 47671,4 | 9729,8 | 19310,8 | 18630,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 5296,8 | 1081,1 | 2145,6 | 2070,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 52968,2 | 10810,9 | 21456,4 | 20700,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества мкд муниципального жилищного фонда |  | Админист-рация городского поселения Игрим | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  | Админист-рация городского поселения Игрим | бюджет поселения | 203,7 | 203,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  | бюджет поселения | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 303,7 | 303,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам |  | Админист-рация городского поселения Игрим | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 16116,2 | 3116,2 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий на погашение задолженности поставщикам энергоресурсов предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги по регулируемым тарифам |  | Админист-рация городского поселения Игрим | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Оплата теплоснабжения пустующих квартир муниципального жилищного фонда |  | Админист-рация городского поселения Игрим | бюджет поселения | 7690 | 1690 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  | Админист-рация городского поселения Игрим | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Расходы на выполнение прочих программных мероприятий |  | Админист-рация городского поселения Игрим | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 23806,2 | 4806,2 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  | 77078,1 | 15920,8 | 30956,4 | 30200,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджета округа |  |  |  | 47671,4 | 9729,8 | 19310,8 | 18630,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет средств бюджета поселения |  |  |  | 29406,7 | 6191 | 11645,6 | 11570,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |