**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 21» мая 2021 года № 76

пгт. Игрим

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим годы»»

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим», распоряжением администрации городского поселения Игрим № 173 от 08.11.2017 г. «О разработке муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы», администрация городского поселения Игрим:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации городского поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим»»следующие изменения:

* 1. В паспорте муниципальной программы:
     1. Строку «Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования программы составляет:  - на 2018 год – 10919,90 тыс. руб.,  в том числе:  - из бюджета автономного округа – 9827,70 тыс. руб.,  - из бюджета поселения – 1092,20 тыс. руб.  - на 2019 год – 0тыс. руб.;  - на 2020 год - 0 тыс. руб.;  - на 2021 год – 5993,0 тыс. руб.;  в том числе:  - из федерального бюджета – 636,2 тыс. руб.  - из бюджета автономного округа – 4757,1 тыс. руб.,  - из бюджета поселения – 599,7 тыс. руб.  - на 2022 год – 7 034,91 тыс. руб.,  в том числе:  - из бюджета автономного округа – 6 331,42 тыс. руб.,  - из бюджета поселения – 703,49 тыс. руб.  - на 2023 год – 7 034,91 тыс. руб.,  в том числе:  - из бюджета автономного округа – 6 331,42 тыс. руб.,  - из бюджета поселения – 703,49 тыс. руб.  - на 2024 год – 0тыс. руб.;  - на 2025 год – 0 тыс. руб.  Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Березовского района. Объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |

1.1.2. В абзаце восьмом Раздела 2. «Цели, задачи и показатели их достижения» слова «2018-2022» заменить словами «2018-2025».

1.1.3.Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1.Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация городского поселения Игрим, реализующий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации городского поселения Игрим, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий.

1.1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач;

- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в муниципальную программу;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет ход реализации муниципальной программы.

1.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы проводит следующие мероприятия:

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома:

- подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

- проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее-кадастровые работы);

- представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее-орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

В целях повышения благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:

- проведение инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- составление паспорта благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 31.12.2024 года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории.

2. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

3. Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления из бюджета автономного округа субсидий бюджету городского поселения Игрим на финансирование расходных обязательств по мероприятиям программы с дальнейшим предоставлением субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по мероприятиям программы в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды согласно

[приложению 13](kodeks://link/d?nd=550202928&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003LTVJIA"\o"’’О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ’’Жилищно-коммунальный комплекс и ...’’Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-пСтатус: действующая редакция) к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной

[постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 N 347-п](kodeks://link/d?nd=550202928"\o"’’О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ’’Жилищно-коммунальный комплекс и ...’’Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-пСтатус: действующая редакция). Размер софинансирования расходных обязательств программы составляет: 10% финансовые средства городского поселения Игрим в соответствии с мероприятиями программы, 90% финансовые средства бюджета автономного округа.

3.1. Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальная, программа не содержит мер, направленных внедрение и применение технологий бережливого производства.

4. В рамках муниципальной программы реализуется портфель проектов "Жилье и городская среда", в том числе региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Цель данного проекта "Повышение комфортной городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной городской средой". В рамках данного проекта планируется выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

4.1. Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и мероприятий дополнительного перечня работ.

Информация по всем нуждающимся в благоустройстве общественных и дворовых территорий, исходя из минимального перечня видов работ, многоквартирных домов населенных пунктах, численность населения в которых составляет более 1000 человек, запланированных к благоустройству в 2019-2025 гг. в муниципальном образовании городского поселения Игрим отражены в приложении 3, 4, 5 к муниципальной программе.

4.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

4.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы имеет право исключать из адресного перечня дворовых, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

4.4. Минимальный (обязательный) перечень работ включает: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора, устройство ливневых канализаций (дренажных систем) и пешеходных тротуаров.

Дополнительный перечень работ выполняется в территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обязательным условием является финансовое и (или) трудовое участие собственников жилья и иных заинтересованных лиц, а в случае выполнения дополнительных работ обязательным условием является финансовое участие заинтересованных лиц, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Обязательным условием является принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

4.5. Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4.6. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий должен составлять не менее 3 лет.

4.7. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

5. Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования.

6. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы формирование современной городской среды, на уровне муниципального образования создается общественная комиссия.

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

7. При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения Игрим.

В таком случае муниципальная Программа подлежит корректировке.».

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе "Формирование городской среды городского поселения Игрим" «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды поселения Игрим» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 3](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 2](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.4. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 4](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 3](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.5. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 5](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 4](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.6. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 6](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 5](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.7. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 7](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 6](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.8. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 8](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 7](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.9. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 9](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 8](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

1.10. Муниципальную программу "Формирование городской среды городского поселения Игрим" дополнить

[приложением 10](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002G00000061AAP4VT05D4U7H271FCDD14DGOI506TNJJ9"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) и изложить в редакции согласно

[приложению 9](kodeks://link/d?nd=559599454&point=mark=1SEMHRL000002D000000631LUVKU000032I0000O9I0000NC82863LMO"\o"’’О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения Саранпауль от ...’’Постановление Администрации сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа ...Статус: действующая редак) к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А.

Глава поселения Т.А.Грудо

Приложение 1

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) | | | | | | | Ожидаемые результаты |
| всего | В том числе: | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Программа «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | |  |  |
| **Цель программы: Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Игрим** | | | | | | | | |  |  |
| **Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения Игрим»** | | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Устройство тротуара, проезда в щебеночном исполнении, освещение подходов к подъездам, установка скамеек и урн для мусора ул. Кооперативная, 21, ул. Устремская, 4 | окружной бюджет | 1915,90 | 0 | 0 | 0 | 1915,90 | 0 | 0 | - увеличение доли дворовых территорий, оснащенных детскими площадками с 17 % в 2017 году до 19 % в 2021 году;  - увеличение количества и площади благоустройства дворовых территорий с 6 ед. (15 тыс.м2) в 2017 году до 7 ед. (17,5 тыс.м2) в 2022 году; - увеличение доли благоустройства дворовых территорий с 11,5 % в 2017 году до 17 % в 2022 году; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (численность населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) с 0,9 тыс. чел. В 2017 году до 1,3 тыс. чел. В 2022 году |
| бюджет поселения | 212,90 | 0 | 0 | 0 | 212,90 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Устройство тротуара, проезда в щебеночном исполнении, освещение подходов к подъездам, установка скамеек и урн для мусора от ул. Мира, 22 до ул. Гагарина, 1 | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Устройство тротуара, проезда в щебеночном исполнении, освещение подходов к подъездам, установка скамеек и урн для мусора от ул. Сухарева, 21 до ул. Гагарина, 5 | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Устройство тротуара, проезда в щебеночном исполнении, освещение подходов к подъездам, установка скамеек и урн для мусора от ул. Быстрицкого, 10 до ул. Быстрицкого, 12 | окружной бюджет | 657,30 | 0 | 0 | 0 | 657,30 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Устройство тротуара, проезда в щебеночном исполнении, освещение подходов к подъездам, установка скамеек и урн для мусора ул. Спортивная, 12Б, ул. Спортивная, 22 | окружной бюджет | 1188,90 | 0 | 0 | 0 | 1188,90 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 132,10 | 0 | 0 | 0 | 132,10 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1:** |  | **4180,10** | **0** | **0** | **0** | **4180,10** | **0** | 0 |  |
| **Задача 2. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселения Игрим»** | | | | | | | | |  |  |
| 2.1.1 | Возведение памятника «ЛЕБЕДИ» воинам интернационалистам и участникам локальных военных конфликтов в парке им. Сухарева И.Е. | окружной бюджет | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - увеличение количества и площади благоустройства общественных территорий с 0 ед. (0 м2) в 2017 году до 1 ед. (0,8 тыс. м2) в 2018 году; - увеличение доли благоустройства общественных территорий с 0 % в 2017 году до 17 % в 2018 году; - увеличение охвата населения благоустроенными общественными территориями (численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения) с 0 тыс. чел. В 2017 году до 1,3 тыс. чел. В 2018 году |
| бюджет поселения | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Благоустройство центральной площади в пгт. Игрим по ул. Губкина | окружной бюджет | 8569,7 | 8569,7 |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 952,2 | 952,2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Сказочный бор» по ул.Кооперативная, 13 | окружной бюджет | 6331,42 |  |  |  |  | 6331,42 |  |
| бюджет поселения | 703,49 |  |  |  |  | 703,49 |  |
| 2.1.4 | Благоустройство детской игровой площадки | федеральный бюджет | 636,2 |  |  |  | 636,2 |  |  |
| окружной бюджет | 995,0 |  |  |  | 995,0 |  |  |
| бюджет поселения | 181,7 |  |  |  | 181,7 |  |  |
| 2.1.5 | Благоустройство выставочной площадки  между детской библиотекой и выставочным залом по ул. Транспортная | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Благоустройство сквера по ул.Мира | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Благоустройство парка патриотического воспитания по ул.Транспортная | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 2:** |  | **19767,71** | **10919,9** | **0** | **0** | **1812,9** | **7 034,91** | **0** |  |
|  | **ВСЕГО по программе** |  | **23947,81** | **10919,9** | **0** | **0** | **5993,0** | **7 034,91** | **0** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 636,2 |  |  |  | 636,2 |  |  |  |
|  | за счет средств бюджета округа |  | 20916,22 | 9827,7 | 0 | 0 | 4757,1 | 6331,42 |  |  |
|  | за счет средств бюджета поселения |  | 2395,39 | 1092,2 | 0 | 0 | 599,7 | 703,49 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| ул. Спортивная, д. 12Б. | Ремонт дворовых проездов, |
| Ул. Спортивная, д. 22 |  |
| ул. Кооперативная, д. 21. |  |
| ул. Устремская, д. 4. | установка скамеек |
| ул. Быстрицкого, д. 10 |  |
| ул. Быстрицкого, д. 12 | и урн для мусора, |
| от ул. Мира, 22 до ул. Гагарина, 1 |
| от ул. Сухарева, 21 до ул. Гагарина, 5 |  |
| ул. Кооперативная, д.19 | устройство наружного освещения, |
| ул. Устремская, д.2 |  |
| ул. Кооперативная, д.40 | устройство пешеходных тротуаров |
| ул. Кооперативная, д.42 |  |
| ул. Кооперативная, д.44 | устройство ливневых канализаций |
| ул. Быстрицкого, д.8 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Игрим | | | год | |
| 1 | Благоустройство центральной площади в пгт. Игрим | пгт. Игрим, ул. Губкина | 2018 |
| 2 | Возведение памятника «ЛЕБЕДИ» воинам интернационалистам и участникам локальных военных конфликтов в парке им. Сухарева И.Е. | пгт. Игрим, ул.Сухарева | 2018 |
| 3 | Благоустройство детской игровой площадки | пгт. Игрим, ул. Строителей, 18Б | 2021 |
| 4 | Обустройство парка культуры и отдыха «Сказочный бор» | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, 13 | 2022 |
| 5 | Благоустройство сквера | пгт. Игрим, ул.Мира, 27 | 2022 |
| 6 | Благоустройство парка патриотического воспитания. | пгт. Игрим, ул. ул.Транспортная,29 | 2023 |
| 7 | Благоустройство выставочной площадки  между детской библиотекой и выставочным залом | пгт. Игрим, ул. ул. Транспортная. | 2023 |

Приложение 4

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | адрес |
| 1 | Служебное здание ООО "Стройсвязь" | пгт. Игрим, ул. Губкина, 26 |
| 2 | Торговый центр «Садко» | пгт. Игрим, ул. Промышленная, 1б |
| 3 | Магазин | пгт. Игрим, ул. Транспортная, 32 |
| 4 | Здание поликлиники | пгт. Игрим, ул. Гагарина, 5 |

Приложение 5

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, которые подлежат благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Адрес индивидуального жилого дома, земельного участка | Площадь  территории | Степень благоустройства |
| 1 | - | - | - |

\*По итогам инвентаризации территорий городского поселения Игрим объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

Приложение 6

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

\* - не заполняется по причине отсутствия объектов капитального строительства.

Приложение 7

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)\***

\*- не заполняется по причине отсутствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов.

Приложение 8

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. Форма участия:

1) Трудовая форма участия. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2) Финансовая форма участия. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от общей стоимости работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого муниципальным образованием. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы. Поступившие денежные средства аккумулируются на лицевом счет администрации городского поселения Игрим.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств.

Бухгалтерия МКУ администрации городского поселения Игрим обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 9

к постановлению администрации от 21.05.2021г. г.№ 76

««Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование городской среды

городского поселения Игрим»

**Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и благоустройства территории общего пользования на территории городского поселения Игрим**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Игрим в рамках реализации программы "Формирование городской среды городского поселения Игрим " (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования городского поселения Игрим, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории сельского поселения, требованиями

[Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 10.01.2021)), а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования городского поселения Игрим осуществляется специализированными организациями со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Игрим.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, специалист Администрации уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией городского поселения Игрим в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится у ответственного специалиста.