**Администрация**

**городского поселения ИГРИМ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**Постановление**

от «12» декабря 2023 года № 165

О муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского поселения Игрим № 125 от 02.11.2023 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Игрим, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим», администрация городского поселения Игрим

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» (далее также – муниципальная программа) (приложение 1).
2. Признать утратившими силу Постановления администрации городского поселения Игрим:

- № 233 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»;

- № 187 от 19.11.2019 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 233 от 26.12.32018 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»;

- № 26 от 11.03.2020 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 233 от 26.12.32018 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»;

- № 202 от 29.12.2022 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 233 от 26.12.32018 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024.

 Глава поселения С.А.Храмиков

 Приложение 1

к постановлению администрации

 городского поселения Игрим

 №165 от «12» декабря 2023 года

П А С П О Р Т

муниципальной программы городского поселения Игрим «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» (далее также – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы поселения по муниципальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по земельному и муниципальному хозяйству |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |  121 422,2 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/Муниципальной программой Березовского района | Комфортная и безопасная среда для жизни |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 1. | Количество многоквартирных домов, входящих в программу капитального ремонта | МП |  | процент | 20 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ст.166 ["Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/) | Отдел по земельному и муниципальному хозяйству | - |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  | МП |  | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФЗ [№ 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Ce6b4a62a-869f-4141-a89f-e87df378a77a.html) и водоотведении», ФЗ [№ 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1286e8cf-317a-47ba-aa4b-fe62c0ea8781.html))  | Отдел по земельному и муниципальному хозяйству | - |
| 3. | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | МП |  | процент | 99,9 | 2022 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26 июля 2019 г. [№ 239-п «О программе Ханты-Мансийского](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C26e744bf-dcc3-4a2d-97ac-d5c5a5723ba3.html)  автономного округа-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» | Отдел по земельному и муниципальному хозяйству |  |
| 4. | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | МП |  | процент | 53,6 | 2022 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | Постановление Правительства ХМАО -Югры от 26 июля 2019 г. [№ 239-п «О программе](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C26e744bf-dcc3-4a2d-97ac-d5c5a5723ba3.html) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» | Отдел по земельному и муниципальному хозяйству |  |

2.1.Прокси-показатели муниципальной программы в 2024году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | № | №+1 | … | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | отсутствуют |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, входящих в программу капитального ремонта | МП | шт | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | МП | процент | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. |  Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | МП | процент | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,9 |
| 1.4. | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | МП | процент | 53,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,6 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и содержание общего имущества многоквартирных домов»** |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по земельному и муниципальному хозяйству | 2024-2030 |
| 1.1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилищного фонда |  | Количество многоквартирных домов, входящих в программу капитального ремонта |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»** |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по земельному и муниципальному хозяйству | 2024-2030 |
| 2.1. | Сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы | К 2030 году обеспечения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг населению городского поселения Игрим | Доля обеспеченности населения центральными услугами водоснабженияДоля обеспеченности населения центральными услугами водоотведения |
| 2.2 | Расходы на осуществление переданных полномочий из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Разработка, утверждение, актуализация схем систем коммунальной инфраструктуры»** |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по земельному и муниципальному хозяйству | 2024-2030 |
| 3.1 | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | К 2030 году улучшения качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городском поселении Игрим | Доля обеспеченности населения центральными услугами водоснабженияДоля обеспеченности населения центральными услугами водоотведения |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **50 985,1** | **40 620,3** | **29 816,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **121 422,2** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения Игрим | 50 985,1 | 40 620,3 | 29 816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 422,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов городского поселения Игрим  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Структурный элемент «Управление и содержание общего имущества многоквартирных домов» (всего), в том числе:** | **300,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1100,0** |
| Федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения Игрим | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Структурный элемент «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» (всего), в том числе:** | **50 685,1** | **40 220,3** | **29 416,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **120 322,2** |
| Федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения Игрим | 50 685,1 | 40 220,3 | 29 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 322,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Структурный элемент «Разработка, утверждение, актуализация схем систем коммунальной инфраструктуры**» **(всего), в том числе:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения Игрим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Перечень создаваемых объектов на \_\_\_ год и

на плановый период \_\_\_\_\_\_\_ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями\*

\* не заполняется ввиду отсутствия объектов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учётом периода реализации проекта *(планируемый объем инвестиций)* | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ г. | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| 20\_\_год | 20\_\_год | 20\_\_год | 20\_\_год | 20\_\_год | В период реализации муниципальной программы 20\_\_-20\_\_годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего, в том числе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты, создаваемые в \_\_\_\_ финансовому году и плановом периоде \_\_\_\_\_ годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества,

объекты, создаваемые в соответствии соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями |
| Всего по разделу 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 20\_\_\_-20\_\_\_ годов<29> |
| Всего по разделу II | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |