СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

## РЕШЕНИЕ

от 26.05.2015  г.                                                                                                 № 128

пгт. Игрим

О плане работы

по санитарной очистки,

благоустройству городского поселения

Игрим  в летний период 2015 г.

Заслушав информацию  директора  МКУ Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим Медведева Д.А.  о плане   работы по санитарной очистки, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2015 г.,

Совет поселения РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию    о     плане  работы по санитарной очистки, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2015 г.

| Председатель Совета поселения М.В. Неугодников | Глава городского поселения А.В. Затирка |
| --- | --- |

План

Работы администрации гп.Игрим по санитарной очистке и

благоустройству поселка в летний период 2014г.

- Планируется построить 2 детские и 1 спортивную площадки. Отремонтировать 6 детских площадок, состоящих на балансе администрации.

- Ремонт дорожного покрытия (битум с ПГС), а так же ямочный ремонт, засыпка песком ям.

- Укорачивание стволов тополей, цветы в сухом состоянии пожароопасные, вырубка подросшего тальника.

- Скашивание травы на придорожных газонах.

- Посадка цветов: у памятника покорителям Тюменского газа; на перекрестке ул.Кооперативная- ул.Транспортная; у здания Администрации и по ул.Ленина.

- Уборка береговых зон и лесного массива в местах массового отдыха населения.

- Продолжение работы с гражданами, самовольно установивших гаражи.Произвести перестановку гаражей, в установленные администрацией места.

- Продолжить работу по сносу незаконно установленных сараев, теплиц.

- Проводить подготовительные работы по сносу незаконных построек на земельном участке по ул.Ленина для строительства детского сада.

- Провести на территории поселения, организациями и жителями поселка субботник в 3 этапа.

- По берегам и в местах массового отдыха населения установить 17 емкостей для сбора мусора.

- С января по апрель 2014г. вывезено на полигон утилизации бытовых отходов 220 м3 мусора.

- Составлено за 2013 г. 34 административных протоколов за нарушения Правил благоустройства территории гп.Игрим. В 2014г. составлено 42 административных протокола за аналогичные правонарушения. Работа в данном направлении продолжается.