СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

## РЕШЕНИЕ

от « 30 » мая 2023 г. № 318

пгт. Игрим

|  |
| --- |
| О плане работы по санитарной очистке, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2023 г. |

Заслушав информацию директора МКУ Хозяйственно- эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим Круглова Юрия Александровича о плане работы по санитарной очистке, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2023г.

Совет поселения РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию о плане работы по санитарной очистке, благоустройству городского поселения Игрим в летний период 2023г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета поселения  И.Н. Дудка | Глава городского поселенияТ.А. Грудо |

План работы

по санитарной очистке и благоустройству пгт.Игрим в летний период 2023г.

1. Проведение на территории городского поселения Игрим совместно с организациями и жителями поселка субботник в 4 этапа, с мая по июнь, с сентября по октябрь 2023 г.
2. По берегам и в местах массового отдыха населения установить 4 емкости для сбора мусора. Очистка от мусора береговых зон и лесного массива, места массового отдых населения, установка урн, мусорных баков. Пристань, улица Водников, Аэропортовское озеро, территория бывшего Совхоза.
3. Выявление и устранение дефектов на 9-ти детских игровых площадках. Демонтаж непригодных конструкций, установка урн.
4. Обрезание (укорачивание) стволов деревьев по улицам поселка, совместно с Игримским участком ЮРЭСК, в целях предотвращения обрыва линии электропередач.
5. Скос травы придорожных газонов. Площадь дорожного покрытия 388 м2.
6. Продолжить работу по сносу незаконно установленных сараев и теплиц. Перенос заборов, перекрывающих противопожарные проезды. Работа по письменным обращениям жителей городского поселения Игрим.
7. Продолжение работы с гражданами, самовольно установивших гаражи. Произвести перестановку гаражей (работа с собственниками), в установленные администрацией места.
8. Окраска пешеходных переходов на дорожном покрытии (57 шт). Ремонт дорожного покрытия (битум с ПГС), а также ямочный ремонт, засыпка песком ям.
9. Посадка цветов: на площади «Согласия», аллея Славы, у памятника покорителя Тюменского газа; на перекрестке ул. Кооперативная - ул. Транспортная; у здания Администрации и на площади аэропорт.
10. Уборка от мусора, сухой травы и спиливание мелкой поросли ливневых стоков по улицам: Астраханцева, Промышленная.
11. С января по май 2023 г. Вывезено на полигон утилизации бытовых отходов 480м³ мусора.